Plano de iterações – Projeto BUSaLL
LISTA DE LIBERAÇÕES

Número de Ordem	Nome da Liberação	Objetivos
1	Login e Navegação no Mapa	Permitir que o usuário se cadastre e logue na aplicação, e proporcionar as funções essenciais para a usabilidade em relação a navegação no mapa.
2	Paradas e Linhas	Conectado a API do STRANS, será possível a seleção e listagem de paradas e linhas de ônibus, bem como acompanhar o posicionamento dos ônibus de uma linha em tempo real
3	Gerenciamento do Usuário	O usuário terá maior controle sobre suas configurações e uma maior interação com o sistema.

ESPECIFICAÇÕES DAS LIBERAÇÕES

LIBERAÇÃO 1 - Login e Navegação

Item	Descrição
Classes a serem implementadas	Camada de Fronteira	TelaInicial.java, TelaPrincipal.java, TelaLogin.java, TelaCadastro.java
	Camada de controle	ControladorDeLogin.java
	Camada de entidade	User.java
	Camada de persistência	ColeçãoDeUsers.java
	Camada de sistema
	Outras
Classes a serem alteradas	Nenhuma
Casos de uso a serem implementados	Cadastrar Usuário, Recuperar Informações de Redes Sociais, Fazer Login, Validar Login, Visualizar Informações do Usuário, Excluir Usuário, Alterar Usuário, Navegar no mapa, Visualizar Posicionamento do Usuário
Unidades de teste
Componentes reutilizados	Componentes do ambiente Java

LIBERAÇÃO 2 - Paradas e Linhas

Item	Descrição
Classes a serem implementadas	Camada de Fronteira	TelaResultadosParadas.java, TelaMostrarLinhas.java, TelaResultadosLinhas.java
	Camada de controle	ControladorDeLinhas.java, ControladorDeParadas.java
	Camada de entidade	Linha.java, Parada.java, Rota.java
	Camada de persistência	ColeçaoDeLinhas.java, ColeçãoDeParadas.java
	Camada de sistema
	Outras
Classes a serem alteradas	TelaInicial.java, TelaLogin.java, ControladorDeLogin.java
Casos de uso a serem implementados	Selecionar Parada, Listar Linhas, Selecionar Linhas, Visualizar Posicionamento do Ônibus, Pesquisar Linha, Modo Visitante, Listar Paradas, Pesquisar Linha, Cálculo do ETA
Unidades de teste
Componentes reutilizados

LIBERAÇÃO 3 - Gerenciamento do Usuário

Item	Descrição
Classes a serem implementadas	Camada de Fronteira	TelaPrincipal.java, TelaResultadoLinhas.java, TelaResultadoParadas.java
	Camada de controle	ControladorDeLinhas.java, ControladorDeParadas.java
	Camada de entidade	Linha.java, Parada.java
	Camada de persistência	ColeçãoDeLinhas.java, ColeçãoDeParadas
	Camada de sistema
	Outras
Classes a serem alteradas	UserDAO.java, Linha.java, Parada.java,
Casos de uso a serem implementados	Listar Paradas da Linha, Listar Linhas da Parada, Buscar Usuário, Listar Usuários, Qualificar Parada, Qualificar Linha, Notificar Aproximação
Unidades de teste
Componentes reutilizados